Csanytelek Község Önkormányzata             Csanytelek Község Önkormányzata

Polgármesterétől				                   J e g y z ő j é t ő l

( 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517;

E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu

35-2/2015.

E L  Ő T E R J E S Z T É S

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. decemberi ülésére

Tárgy:  A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó  Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó 2015. évi beszámoló elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy Csanytelek Község Önkormányzata és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között 2011. május 20.-án létrejött szerződés szerint térítésmentesen került az önkormányzat vagyonába a Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan kizárólag szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása céljára. Ezen szerződés V.5. pontja szerint az önkormányzat Képviselő-testülete minden év december 31.-ig képviselő-testületi határozat formájában nyilatkozik arról, hogy az ingatlan hasznosítására vonatkozóan milyen intézkedéseket tett.

A Képviselő-testület a:

- 2012. évi beszámolót 101/2012. (XII. 14.) Ökt határozatával, a

- 2013. évi beszámolót   89/2013. (XII. 20.) Ökt határozatával, a

- 2014. évi beszámolót a 80/2014. (XII. 19.) Ökt határozatával

hagyta jóvá a Képviselő-testület.

A tárgyi ingatlan átvételének időpontjában nem volt alkalmas szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására  a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ telephelyeként.

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, mint az intézmény akkori fenntartója 2012. január 9.-én pályázatot nyújtott be az épület teljes körű külső és belső felújítására (vagyis szociális jellegű feladatok ellátására alkalmas állapotba hozására).

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása a projektzárással egyidejűleg megszűnt és a pályázati feladatokat már a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogutódja, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás látja el 2013. július 1. napjától.

A jogutódlással járó használatba adási szerződés aláírására Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Alelnöke által 2013. július 1-jén került sor.

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ alapító okirata és működési engedélye módosítása a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti telephelyre vonatkozóan megtörtént, a projekt határidőre, 2013. június 30.-val befejeződött. A kivitelező az építési munkákat határidőben befejezte és 2013. április 30.-val készre jelentette, a műszaki átadás/átvétel 2013. május 3.-án lezajlott.

Az eredményes műszaki átadás-átvételnek köszönhetően az épület alkalmas a hasznosítási célnak, a fenti szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésére.

A tárgyévben (2015.)  a költségvetés teljes időszaka alatt, az eredeti rendeltetési célnak megfelelően működött az intézmény, zavartalanul biztosítva a napi feladat ellátáshoz szükséges személyi- és tárgyi feltételeket.

Tisztelt Képviselő- testület!

Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek alapján a mellékelt határozati javaslat szerinti előterjesztés és határozati javaslat változtatás nélkül elfogadását.

Csanytelek, 2015. december 11.

Tisztelettel:

Forgó Henrik								Kató Pálné

polgármester								    jegyző

…./2015. (XII. 18.) Ökt határozat

Tárgy:   A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó 2015. évi beszámoló elfogadása

Határozat

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től térítésmentesen átvett, Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatti (belterület 48 hrsz.) ingatlan szociális célú hasznosítása alkalmassá tételéről szóló tárgyi előterjesztésben foglaltakat és azt a jelen határozat 1. mellékletében rögzítettek alapján változtatás nélkül elfogadja.

- A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Csanytelek Község Önkormányzata között létrejött állami vagyonba tartozó ingyenes önkormányzati tulajdonba átadásáról szóló megállapodás V.5 pontja értelmében jelen határozat értelmében tájékoztassa a MNV Zrt.-t.

Végrehajtás határideje: 	2015. december 31.

Végrehajtásért felelős: 	Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyző

Beszámolás határideje: 	a jelentés megküldését követő soros ülés

Határozatról értesítést kap:

- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1399 Budapest Pf: 708.)

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)

- Forgó Henrik polgármester

- Mucsiné Mészáros Tímea Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője

- Kató Pálné jegyző és általa

- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője

- Irattár

1. melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (XII. 18.) határozatához

Beszámoló a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan hasznosításáról (2015. év).

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 104/2011. (XII.16.) Ökt határozatában rögzítette, hogy az MNV Zrt- től térítésmentesen átvett, Csanytelek Baross Gábor u. 2. sz. alatti (48 hrsz) ingatlan rendeltetésszerű használatához, hasznosításához (szociális alapszolgáltatási feladatok) nélkülözhetetlen az épület komplexum külső és belső felújítása. Ennek érdekében Csanytelek Község Önkormányzata együttműködve a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásával (szociális intézmény fenntartói jogának gyakorlója) pályázat benyújtását hagyta jóvá a jelzett ingatlan teljes körű felújítására.

- A 2012. évben megvalósításra került pályázati tevékenységeket az előző beszámoló, a 101/2012. (XII. 14.) Ökt határozat 1. melléklete tartalmazza. Az ingatlan hasznosítására vonatkozó 2013. évi hasznosításról 89/2013. (XII. 20.) Ökt határozatával hagyta jóvá.

- A pályázatba foglalt, 2013. év I. félévre tervezett tevékenységek, az alábbi feladatok ellátása (kivitelezési munkák, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment, nyilvánosság, tájékoztatás) megtörtént. A kivitelezési költség feletti összeg utófinanszírozott tételként kerültek kifizetésre, majd elszámolásra.

- A Vállalkozó határidőre, a Vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 50%-os készültségnél a részszámláját, a 100%-os készültségnél a végszámláját benyújtotta. A végszámla benyújtására azt követően került sor, hogy a Vállalkozó 2013. április 30.-val készre jelentett és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 2013. május 3.-án zajlott. A számlák kifizetése szállítói finanszírozással teljesült, az önkormányzat által biztosított saját forrás átutalása mellett. Az önkormányzat a számla saját forrás összegét a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása részére átutalta, amely a számla alapján Vállalkozó részére továbbutalta, a számla támogatás tartalmát pedig közvetlenül a Támogató utalta a Vállalkozó bankszámlájára.

- A MAG Zrt. (Támogató megbízásából) 2013. május 23.-án a Széchenyi Programiroda munkatársa által a pályázattal kapcsolatban monitoring ellenőrzést tartott, melyen mindent rendben talált.

- A pályázatba foglalt nyilvánosság biztosítása tevékenységhez kapcsolódóan sajtóközlemények megjelentetésre  (a Csanyi Hírmondóban, a Csongrádi Hírekben a pályázat főbb adataival és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása honlapján) valósult meg. A projekt kezdetekor C típusú tájékoztató tábla, majd a kivitelezés befejezését követően D típusú emlékeztető tábla  megrendelése, majd kihelyezése az épületen megtörtént. A pályázathoz kapcsolódóan záró-rendezvényen hivatalosan is lezárult a pályázat és megtörtént az épület  intézmény részére való átadása. A TÉRKÉPTÉR rendszerben, a pályázat befejezését követően megtörtént a pályázat bemutatása és a hozzá kapcsolódó fotódokumentáció feltöltése.

- A műszaki ellenőr és a projektmenedzser a szerződésében foglaltaknak megfelelően végezte tevékenységét a pályázat megvalósítása alatt.

- A projekt a tervezett határidőre, 2013. június 30.-val megvalósult, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2013. június 30. napjával jogutódlással megszűnt, így a pályázat záró elszámolásáról, valamint a projektzárást követő feladatokról (záró helyszíni ellenőrzés, projekt fenntartás a jogutódnak kellett gondoskodnia.  2013. július 1. napjától Csanytelek, Tömörkény és Felgyő községek létrehozták az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulása, mely jelen projektet a Csongrádi Késtérség Többcélú Társulása jogutódjaként átvette, tekintettel arra, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013. július 1. napjától a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézmény fenntartója. Az ehhez kapcsolódó használatba adási szerződés aláírására 2013. július 1-jén került sor Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke által. Az intézmény fenntartóváltása az intézmény alapító okiratában és működési engedélyében is átvezetésre került.

- A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által 2 kifizetési igénylés és beszámoló, valamint az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás által 1 záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásra került sor 2013. évben. A két kifizetési kérelem elbírálása, majd kifizetése határidőben megtörtént a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása részére. A záró kifizetési igénylés benyújtására határidőben, 2013. július 30.-án került sor, a MAG Zrt. ehhez kapcsolódó hiánypótlási felhívása 2013. szeptember 10.-én érkezett. A Társulás a hiánypótlási kötelezettségének 2013. szeptember 18.-án eleget tett. Ezt követően a MAG Zrt. 2013. december 2.-án értesítette a Társulást, hogy záró helyszíni ellenőrzésre kerül sor 2013. december 18.-án. A záró helyszíni ellenőrzést követően kerülhetett sor a záró kifizetési igénylés és beszámoló elfogadására, valamint a pályázat teljes körű lezárására.

- A projekt bekerülési összköltsége 57.226.980,- Ft. A jóváhagyott támogatás 49.999.440,- Ft, az elszámolható, pályázat szerinti összköltség 52.630.990,- Ft. Az önkormányzat által a projekthez garantált pályázathoz kapcsolódó és azon kívüli saját forrás összege 7.227.540,- Ft.

A projektnek köszönhetően az épület forgalmi értéke 2013. november 27.-én 75.226.980,- Ft.

- Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 2. pontja szerinti szerkezetátalakítási tartalékból vissza nem térítendő támogatást biztosított a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére.

Csanytelek Község Önkormányzata „A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól” szóló 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet szerinti támogatás alapján a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ telephelyén (6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2.) lévő szociális alapszolgáltatásainak (szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, családsegítő szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás) biztosításához tárgyi eszközöket szerzett be 2.330.000,- Ft értékben, így többek között: bútorokat, konyhai eszközöket, laptopokat, a pihenőszoba és a közösségi térben használt tárgyi eszközöket, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközöket.

- 2014. év teljes időszakában működött a szociális alapellátási feladatokat ellátó intézmény tárgyi telephelyén. A feladatellátással összefüggő állami támogatások és saját intézményi bevételek megfelelő fedezetet nyújtottak az alapellátási feladatok mind személyi- mind tárgyi feltételeinek, a kapcsolódó dologi kiadások fedezetére.

- 2015. év teljes időszakában működött a szociális alapellátási feladatokat ellátó intézmény tárgyi telephelyen. A feladatellátással összefüggő állami támogatások és a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ saját intézményi bevételei fedezetet nyújtottak az alapellátási feladatok mind személyi- mind tárgyi feltételeinek  és a kapcsolódó dologi kiadásokra.  Az épület változatlanul tehermentes, és az intézmény szolgáltatói nyilvántartásában és az Alapító Okiratban foglaltak szerint látja el – közmegelégedésre – az Mötv-be rögzített kötelező feladatát.

Csanytelek, 2015. december 11.

Tisztelettel:

Forgó Henrik								Kató Pálné

polgármester							                 jegyző